

Hinnapäring.

Seoses Vastseliina Piiskopilinnuse Kagutornis 2021 planeeritavate konserveerimistööde III etappi läbiviimisega, palume Teil esitada hinnapakkumine allpool nimetatud tööde teostamiseks. Eeldatavad töömahud ja vajalikud mõõtmised hinnapakkumise esitamiseks on pakkuja kohustuseks. Tööde teostamise eeldatav aeg juuni – september 2021 aasta.

Tööde koosseis ja hinnapakkumine

1. Vastavalt lisatud 2017 aastal valminud Kagutorni tegevuskavale ning seal väljatoodud nõuetele.

Lisad:

* Tegevuskava
* Selgituskiri 2019 teostatud ja 2021 planeeritavatest töödest
* 2019.a Mõisaprojekt OÜ muinsuskaitselise järelevalve aruanne
* 2021 aastal eeldatavalt teostatavate tööde tabel hinnapakkumise esitamiseks

Hinnapakkumine esitada 31.03.2021.a ning peab kehtima vähemalt 6 kuud.

NB! III etapi elluviimisega saab alustada peale II etapi tööde lõpetamist. II etapi töid teostab Rändmeister OÜ, kes alustab töödega eeldatavalt aprilli kuus.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ivar Traagel

Juhatuse liige

372 509 6301

,